8. План объектов капитального строительства для включения в

План реализации генерального плана

города Щигры Курской области

| № п.п. | Наименование объекта капитального строительства | Мероприятия реализации генерального плана города Щигры (2020– 2025 г.г.) | Заказчик, ответствен- ный исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка проектной документации | Строительство объекта капитального строительства |  |
|  |  | Срок подготовки документации | Ориентиро вочная стоимость подготовки документации | Источник фи- нансирования | Срок строительства | Ориентиро вочная стоимость подготовки документа ции | Источник фи- нансиро- вания |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство водопроводной насосной станции п. Авангард | 2019 – 2024 г. | Корректиров ка | Бюджет города | 2022 – 2024 г. | 3200000,00 (руб. в ценах 2009г.) | бюджет города, област- ной бюджет | Администрация г. Щигры |
| 3. | Строительство сквера и благоустройство территории по ул. Маяковского | 2022 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2022 – 2024 г. | 479004,00 (руб. в ценах 2009г.) | бюджет города | Администрация г. Щигры |
| 5. | Строительство муниципальной стоянки | 2020 – 2021 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2021 г. | Будет определена после разработки ПСД | бюджет города, средства инвестора | Администрация г. Щигры, инвестор |
| 8. | Инженерная защита территории города от подтоплений и затоплений | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД (федеральный и областной бюджеты) | бюджет города, федеральный и област- ной бюджеты | Администрация г. Щигры |
| 9. | Реконструкция защищенного рабочего помещения пункта управления Администрации г. Щигры | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | будет определена после разработки ПСД | бюджет города с софинан сировани ем област- ного бюджета | Администрация г. Щигры |
| 10. | Реконструкция защищенных помещений для защиты населения от ЧС (с доведением до норм ПРУ) | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | бюджет города с софинанси ровани ем федерального бюджета | Администрация г. Щигры |
| 11. | Строительство пожарного депо на две машины и караул | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | будет определена после разработки ПСД | бюджет города, област- ной бюджеты | Администрация г. Щигры, област- ной бюджеты |
| 10. | Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Област- ной бюджет | 2020 – 2024 г. | будет определена после разработки ПСД | област- ной бюджет | ГУ МЧС России по Курской области |
| 11. | Строительство пирса на пруду восточной части города | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города | Администрация г. Щигры |
| 12. | Реконструкция сетей центрального водопровода | 2020– 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города ООО ЩКС | Администрация г. Щигры |
| 13. | Реконструкция сетей центральной канализации | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, ООО ЩКС | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города, ООО ЩКС | Администрация г. Щигры |
| 14. | Реконструкция центральных тепловых сетей | 2020 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | ООО «Курскоблжилкомхоз» | 2020 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | ООО «Курскобл жилкомхоз» | ООО «Курскобл жилкомхоз» |
| 15. | Реконструкция электрических сетей | 2019 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | ОАО «Курские электрические сети» | 2019 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | ОАО «Курские электрические сети» | ОАО «Курские электрические сети» |
| 16. | Реконструкция водозаборных скважин | 2019 – 2024 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, ООО ЩКС | 2019 – 2024 г. | Будет определена после разработки ПСД | ООО ЩКС | ООО ЩКС Администрация г. Щигры |
| 17. | Реконструкция очистных сооружений по ул. Кирова | - | - | Бюджет города, инвестор | 2020 – 2021г. | 300000000,0 (руб. в ценах 2019г.) | средства инвестора, област- ной бюджет, бюджет города | Администрация г. Щигры |
| 18. | Разработка проекта планировки в целях комплексной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Маяковского | 2020-2021 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | - | - | - | Администрация г. Щигры |
| 19. | Строительство средней общеобразовательной школы на 650 мест | - | выполнено | выполнено | 2023 г. | 765700000,0 (руб. в ценах 2019г.) | област- ной бюджет, бюджет города | Администрация г. Щигры |
| 20. | Строительство многоквартирных домов по ул. Лазарева | 2021 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет застройщика | 2021 г. | Будет определена после разработки ПСД | бюджет застройщика | инвестор |
| 21. | Строительство многоквартирных домов по ул. Макарова | 2022-2025 г. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, областной бюджет | 2022-2025 г. | Будет определена после разработки ПСД | бюджет города, областной бюджет | Администрация г. Щигры |
| 22. | Подготовка карты (план) земельного участка с целью исключения земельных участков с кадастровыми номерами 46:33:010105:2267, 46:33:010105:2280 из границ населенного пункта город Щигры согласно ст.12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | 2021 г. | 200,00 тыс. руб. | Бюджет города | - | - | - | Администрация г. Щигры |